SISTEMA DE GESTÃO DE ABRIGOS

Rede de Acolhimento — Prefeitura do Recife

Etapa 1 — Visão Geral do Projeto

# 1. Identificação do Projeto

| Nome do Projeto | SGA — Sistema de Gestão de Abrigos |
| --- | --- |
| Organização | Prefeitura do Recife — Secretaria de Assistência Social |
| Abrangência | Rede de Abrigos do Recife (todos os abrigos da rede) |
| Público Atendido | Pessoas em situação de acolhimento institucional (crianças, adolescentes, adultos, idosos e outros conforme cada unidade) |
| Versão do Documento | 1.0 — Rascunho para revisão |
| Data | Abril de 2026 |

# 2. Contexto e Problema

## 2.1 Situação Atual

A rede de abrigos da Prefeitura do Recife é composta por diversas unidades, cada uma atendendo um perfil específico de pessoas acolhidas — crianças de até 12 anos, adolescentes masculinos, adolescentes femininas, adultos, idosos, entre outros.

Atualmente, o registro e controle das informações dos acolhidos é feito predominantemente em papel e fichas físicas, o que gera os seguintes problemas:

- Dificuldade de acesso rápido ao histórico de cada acolhido

- Risco de perda ou deterioração de documentos físicos

- Impossibilidade de compartilhar informações entre abrigos da rede em tempo real

- Retrabalho na elaboração de relatórios e documentos técnicos

- Falta de visão consolidada da ocupação e situação da rede como um todo

- Dificuldade no controle de medicações, agendamentos e documentos dos acolhidos

## 2.2 Necessidade Identificada

É necessário um sistema digital centralizado que permita o registro, acompanhamento e gestão dos acolhidos em toda a rede, acessível pelos diferentes perfis de usuários (gerente, equipe técnica, administrativo, educadores e cuidadores), garantindo segurança, rastreabilidade e eficiência no trabalho diário.

# 3. Objetivos do Sistema

## 3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para gestão integrada da rede de abrigos do Recife, digitalizando os processos de acolhimento, acompanhamento técnico, controle administrativo e comunicação entre unidades.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Registrar e manter o prontuário digital completo de cada pessoa acolhida

- Permitir que a equipe técnica (assistente social e psicólogo) registre e consulte relatórios de atendimento

- Controlar medicações, agendamentos de consultas e tratamentos

- Gerenciar documentos dos acolhidos e da unidade

- Registrar entradas, saídas, transferências e altas dos acolhidos

- Oferecer visão gerencial da ocupação e situação de cada abrigo e da rede como um todo

- Controlar o acesso por perfil de usuário, garantindo que cada colaborador veja apenas o que é pertinente à sua função

# 4. Usuários do Sistema

| Perfil | Função Principal no Sistema | Nível de Acesso |
| --- | --- | --- |
| Gerente | Visão geral da unidade e da rede, aprovações e relatórios gerenciais | Completo na unidade + visão da rede |
| Assistente Social | Registro de atendimentos, prontuários, relatórios técnicos e encaminhamentos | Técnico (seu abrigo) |
| Psicólogo(a) | Registro de atendimentos psicológicos, evolução dos acolhidos | Técnico (seu abrigo) |
| Assistente Administrativo | Controle de medicações, documentos, agendamentos e registros administrativos | Administrativo (seu abrigo) |
| Educador Social | Acompanhamento cotidiano dos acolhidos, registros de ocorrências | Operacional (seu abrigo) |
| Cuidador | Acompanhamento direto dos acolhidos, registro de intercorrências do dia a dia | Operacional limitado (seu abrigo) |
| Coordenação da Rede | Visão consolidada de todos os abrigos, relatórios da rede, gestão de transferências | Completo em toda a rede |

# 5. Escopo do Projeto

## 5.1 O que está DENTRO do escopo

- Cadastro e prontuário digital dos acolhidos

- Registro de atendimentos técnicos (social e psicológico)

- Controle de medicações e agendamentos

- Gestão de documentos dos acolhidos

- Registro de entradas, saídas, transferências e altas

- Painel gerencial por abrigo e da rede completa

- Controle de acesso por perfil de usuário

- Sistema web acessível por navegador (computador e celular)

## 5.2 O que está FORA do escopo (por ora)

- Integração com sistemas da Prefeitura do Recife (pode ser planejado em versão futura)

- Aplicativo nativo para celular (o sistema será responsivo, mas não um app instalável)

- Módulo financeiro / orçamentário

- Emissão de documentos com validade jurídica (ex: certidões oficiais)

# 6. Premissas e Restrições

## 6.1 Premissas

- Cada abrigo terá acesso à internet para utilizar o sistema

- Haverá ao menos um responsável por abrigo para cadastrar e manter os dados

- Os dados dos acolhidos são sigilosos e o sistema deve seguir as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

- O sistema será desenvolvido de forma incremental, módulo a módulo

## 6.2 Restrições

- O desenvolvimento será realizado com recursos limitados (sem equipe de TI dedicada inicialmente)

- O sistema deve ser simples o suficiente para ser usado por pessoas sem formação técnica

- Deve funcionar bem em computadores mais simples e conexões de internet básicas

# 7. Próximos Passos

| Etapa | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 | Visão Geral do Projeto (este documento) | ✅ Em revisão |
| Etapa 2 | Levantamento de Requisitos | ⏳ Aguardando |
| Etapa 3 | Mapeamento de Perfis e Permissões | ⏳ Aguardando |
| Etapa 4 | Modelagem de Dados | ⏳ Aguardando |
| Etapa 5 | Fluxos e Processos | ⏳ Aguardando |
| Etapa 6 | Protótipo de Telas | ⏳ Aguardando |

📋  Este documento está em fase de revisão. Por favor, confirme, corrija ou complemente as informações acima antes de avançarmos para a Etapa 2.